# 1. ТЕМА

Разработка на комплексно мобилно и десктоп приложение за обучение по български език като чужд език – „Bulgarche“.

# 2. АВТОРИ

### Христо Ивелинов Георгиев

ЕГН: 1045145564
Адрес: гр. Силистра, ул. „Седми Септември“, бл.7. ап.3
Телефон: 0893016602
Имейл: hristoivelinogeorgiev@gmail.com
Училище: ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра
Клас: 9

# 3. РЪКОВОДИТЕЛ

Светослав Александрова Стоева-Рахнева
Телефон: 0876040599
Имейл: svbn@abv.bg
Училище: ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра

# 4. РЕЗЮМЕ

## 4.1. Цели

Основната цел на проекта е създаването на достъпно, интерактивно и ефективно приложение за самостоятелно обучение по български език като чужд.

Приложението е предназначено за:

- чуждестранни студенти,

- имигранти,

- туристи,

- любители на езици.

### Анализ на потребностите

В съвременните условия се наблюдава нарастващ интерес към изучаването на български език поради икономическа миграция, туризъм и културен обмен. Въпреки това, наличните дигитални ресурси са ограничени и не предлагат цялостно, специализирано решение.

Съществуващите международни приложения предоставят базови думи и фрази, но:

- липсва пълноценна аудио поддръжка за правилно произношение,

- не се предлага офлайн достъп,

- отсъства адаптивност към различни нива,

- няма фокус върху специфичната граматика на българския език.

Създаването на специализирано приложение запълва тази празнина чрез интеграция на уроци, тестове, игри и богат аудио материал в единна среда.

## 4.2. Основни етапи в реализирането на проекта

Проектът се реализира поетапно в рамките на пет месеца.

### 1. Планиране и анализ (1 седмица)

- Събиране на текстови и аудио материали

- Дефиниране на функционалности

- Определяне на архитектура

### 2. Дизайн на интерфейса (2 седмици)

- Създаване на wireframes

- Избор на цветова схема

- Проектиране на интуитивна навигация

### 3. Разработка на фронтенд (2 месеца)

- Имплементация с HTML5, CSS3 и JavaScript

- Интеграция на данни и аудио

- Реализация на тестовата система

### 4. Мобилна и десктоп адаптация (1 месец)

- Конфигуриране на PWA

- Реализация чрез Electron

- Генериране на Android APK

### 5. Тестване и внедряване (2 седмици)

- Функционално тестване

- Тестване на производителност

- Пакетиране и финални подобрения

Процесът следва итеративен подход с постоянна оптимизация

## 4.3. Ниво на сложност

Проектът е със средно до високо ниво на сложност поради:

### Технически предизвикателства

- Обработка на 443 аудио файла

- Офлайн кеширане чрез Service Worker

- Крос-платформена съвместимост

### Функционални предизвикателства

- Съхранение на прогрес без централен сървър

- Адаптивен дизайн

- Многоезичен интерфейс

### Решаване на проблеми

- Оптимизация на ресурси

- Управление на грешки

- Защита на локални данни

## 4.4. Логическо и функционално описание

Архитектурата е модулна и изцяло клиентска.

### Основни модули:

1. UI модул
Отговаря за визуализацията и навигацията.

2. Модул за обработка на данни
Парсира структурирани текстови файлове и генерира тестове.

3. Аудио модул
Осигурява възпроизвеждане и кеширане на MP3 файлове.

4. Тестов модул
Генерира въпроси, изчислява резултати и използва shuffle алгоритъм.

5. PWA модул
Позволява офлайн работа чрез Cache API и Service Worker.

6. Electron модул
Осигурява десктоп версия чрез опаковане на уеб приложението.

Взаимодействията между модулите са асинхронни и реализирани чрез event-driven подход.

## 4.5. Технологична реализация

### Използвани технологии:

- HTML5

- CSS3

- JavaScript (ES6+)

- Service Worker

- Electron

- Node.js

- Capacitor

### Алгоритми:

- Random shuffle за тестове

- Парсинг на структурирани TXT файлове

- Офлайн кеширане чрез Cache API

### Инструменти:

- Visual Studio Code

- Git

- Android Studio

- Inno Setup

Избраните технологии са безплатни, стабилни и крос-платформени.

## 4.6. Описание на приложението

Приложението може да бъде използвано като:

- PWA (инсталиране чрез браузър)

- Десктоп версия (.exe)

- Android APK

### Основни функции:

- Избор на език на интерфейса

- Достъп до 32 урока

- Възпроизвеждане на аудио

- Интерактивни тестове

- Образователни игри

- Локално съхранение на прогрес

## 4.7. Заключение

В резултат на проекта е разработено напълно функциониращо мултиплатформено приложение „Bulgarche“, включващо:

- 32 урока

- 443 аудио файла

- Интерактивни тестове

- Образователни игри

- Офлайн режим

Проектът демонстрира успешно интегриране на съвременни уеб технологии в образователна среда.

### Възможности за бъдещо развитие:

- Интеграция на изкуствен интелект

- Разширяване на езиковата поддръжка

- Облачна синхронизация

- Социални функции

Приложението има потенциал за развитие в комерсиален продукт или образователна платформа.